宽政〔2020〕19号

宽城满族自治县人民政府

关于印发《宽城满族自治县2020年农村危房

改造工作实施方案》的通知

各乡镇人民政府、县直有关部门：

《宽城满族自治县2020年农村危房改造工作实施方案》已经县政府研究通过，现予印发，请认真遵照执行。

宽城满族自治县人民政府

2020年3月6日

宽城满族自治县

2020年农村危房改造工作实施方案

为深入贯彻党的十九大精神和全国“两会”精神，全面落实中央、省、市精准扶贫精准脱贫各项决策部署，扎实做好2020年农村危房改造工作，根据《住房城乡建设部 财政部关于印发农村危房改造脱贫攻坚三年行动方案的通知》（建村〔2018〕115号）和省市《关于印发2020年村镇建设工作要点的通知》等文件精神，为彻底解决“四类重点对象、”非“四类重点对象”住房安全问题，结合我县实际，特制定本方案。

一、指导思想

认真贯彻落实党中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决策部署，坚持精准扶贫、精准脱贫的基本方略，以加快解决“四类重点对象”和非“四类重点对象”住房安全问题为重点，以国家和省扶贫成效考核反馈意见为指导，精准实施“四类重点对象”、非“四类重点对象”农村危房改造，建立完备的危房改造基础台账，严格实施程序管理，进一步强化责任落实、政策落实和任务落实，确保到2020年6月底，完成所有“四类重点对象”非“四类重点对象”农村危改造任务，全面实现住房安全有保障的目标。

二、基本原则

（一）安全为本。把握脱贫攻坚目标要求，以实现住房安全有保障为目的，实施农村危房改造。

（二）减轻负担。加大政策倾斜支持力度，控制农村危房改造建筑面积，推进加固改造、农户自建和政府统建相结合，避免因建房返贫。

（三）扎实推进。全面开展摸底调查，摸清底数，科学制定农村危房改造进度计划，积极做好相关政策衔接，确保农村危房改造工作加快推进，确保取得实效。

（四）明确责任。各乡镇为农村危房改造实施主体，要严格管理，规范操作，做到政策公开、对象公开、补助标准公开，通过民主评议、张榜公示等方式，实现阳光操作。

三、目标任务

深入贯彻落实脱贫攻坚和全面建成小康社会的各项要求，大力实施农村危房改造巩固提升，深入开展住房安全大排查，将3月底以前新增重点对象危房全部纳入2020年危房改造计划，6月底全部完成，实现零动态。

四、补助对象

农村危房改造补助对象是所居住唯一住房属于危房的(必须以农业户口村民居住的合法建筑为前提，城镇居民建筑、违章建筑或达不到危房标准的不予补助）。

各乡镇组织村“两委”和驻村工作队，对全县农户家庭信息、收入及住房情况全面核查，全面摸清危房存量，所居住唯一住房属于危房的全部纳入改造计划，及时组织相关人员开展房屋鉴定工作，做到应改尽改。同时，保证具有下列情形之一的不列入政府补助范围：

1.家庭成员及其共同生活人中拥有小轿车（虽然名下无小轿车、面包车但长期使用的视为拥有）、载客经营性车辆（含电动三轮四轮车辆）、工程机械（推土机、挖掘机、吊车等）、大型农机具的（收割机、大型拖拉机、打包打捆机）等；

2.家庭成员及其共同生活人中在城镇拥有自建房或购买商品房、门面房及其他经营性用房的；

3.家庭成员及其共同生活人中在工商部门注册登记公司、企业并实际开展经营活动的；

4.直系亲属中有财政供养的（父母、配偶、子女）；

5.农户身份是村“两委”干部的（由财政拨付工资的村“两委”干部，如家庭生活确实困难、经过村级评议、公示、乡镇核实后可列入补助范围）；

6.享受移民搬迁、征地拆迁、大中型水库拆迁安置、廉租房等其他住房保障政策，得到补偿政策足以改造危房的及已纳入易地扶贫搬迁计划的；

7.长期无人居住，房屋闲置的（具体为房屋已破损，院落荒芜，房屋不具备居住条件）；

8.农户收入过高等其他情况。

综合运用各类信息资源，严格执行先确认身份信息，后鉴定危房等级的工作程序，根据住房危险程度确定改造对象。建档立卡贫困户、脱贫享受政策户和低收入边缘户身份识别以扶贫部门认定为准；低保户和农村分散供养特困人员身份识别以民政部门认定为准；贫困残疾人家庭身份识别由残联商扶贫或民政部门联合认定为准。对家庭成员中部分人员为低保对象且家庭唯一住房属于危房的农户，身份按照低保户身份对待。其他非“四类重点对象”由乡镇认定，并会同县自然资源和规划局、行政审批局、市场监督管理局、交通局、县交警大队等部门进行数据比对。乡镇、村依据上述部门提供的名单，梳理出危房住户名单，县住建局组织第三方鉴定机构开展房屋危险性鉴定工作，根据《农村危险房屋鉴定技术导则（试行）》（建村函〔2009〕69号），评定为C级和D级危房的“四类重点对象”和非“四类重点对象”列为危房改造对象。

五、资金筹措及补助标准

县统筹省以上补助资金和县财政安排的补助资金，全部用于 “四类重点对象”、 非“四类重点对象”农村危房改造的补助。“四类重点对象”原则上以修缮加固方式改造的补助标准为0.8万元/户，以原址翻建和异地新建方式改造的补助标准为3万元/户。非“四类重点对象” 补助标准为：（1）脱贫享受政策户,以修缮加固方式改造的补助标准为0.8万元/户，以原址翻建和异地新建方式改造的补助标准为3万元/户；（2）已享受过危房改造政策但住房再次构成危房的建档立卡贫困户和脱贫享受政策户，以修缮加固方式改造的补助标准为0.8万元/户，以原址翻建和异地新建方式改造的补助标准为3万元/户；（3）其他户（含已享受过危房改造政策的但住房再次构成危房的其他户），以修缮加固方式改造的补助标准为0.6万元/户，以原址翻建和异地新建方式改造的补助标准为2万元/户。对于鉴定成C级的危房，农户在实施过程中进行了翻建，如未审核变更为D级危房的，补助按维修标准进行补助；对于经审核变更为D级的，补助按翻建进行补助。

六、改造方式及审批程序

各乡镇要因地制宜，积极探索符合本地实际的农村危房改造方式，努力提高补助资金使用效益，提升改造综合效果。拟定改造农村危房属整体危险（D级）的，应拆除重建，拟改造房屋处于危险场地的，原则上应异地新建，属局部危险（C级）的应修缮加固。对于由自然资源和规划局批准新建宅基地手续的无房新建户，各乡镇核实家庭信息后能够出具佐证材料的，可纳入危房改造范围；经乡镇核实，在本村或其他区域另有房屋或将房屋赠予子女和子女共同生活或转卖、转让的不予批准。改造以鼓励农户自建和乡镇统建的方式实施，因无劳动能力自建确有困难的，由各乡镇组织挑选3家以上具备相应资质的建筑施工企业，危改户自主选择，乡镇组织双方签订协议，并对实施改造过程中的建设内容、施工质量、施工安全、工期等进行全程监督指导，负责建设资金的支付协调。针对自筹资金和投工投料能力极弱的特困户，各乡镇、村可通过集中联户建房、农村集体公租房、幸福互助院、租用闲置安全住房、投亲靠友或积极争取社会帮扶、包保企业帮扶、包保责任人帮扶及其他帮扶方式兜底解决住房安全问题。

要积极编制村庄规划，统筹协调道路、供水、沼气、环保等设施建设，整体改善村庄人居环境，但不得借危房改造名义实施村庄整体迁并，不得将扩路修路拆迁、新民居工程等项目涉及农户住房建设列入农村危房改造范围。

要严格执行危房改造申请、审核、审批程序，经鉴定为危房（C级修缮、D级翻建）的“四类和非四类重点对象”自愿申请、村委会组织村民会议或村民代表会议民主评议、行政村公示不少于7天、公示后报乡镇政府进行审核并公示不少于7天、报县政府审批、批准后实施改造、竣工后由乡镇政府组织逐户初步验收、初步验收合格后报县危房改造领导小组组织全面验收、验收通过后在乡镇和行政村两级同步公示不少于7天、公示无异议后住建局将验收合格达到补助资金拨付条件的农户名单提供给县财政局，财政局要在竣工验收后30日内将补助资金足额拨付到危改户“一卡通账户”。各乡镇要建立举报监督机制，开设举报监督电话（县住建局咨询举报电话：6988181），广泛接受群众监督并及时调查处理。

七、工作安排

1.改造时间要求。2020年启动所有“四类和非四类重点对象”危房存量改造工作，2020年6月底前所有危房改造户全部完成改造。各乡镇要根据实际，制定农村危房改造方案，并责成专人与住建局、扶贫办、民政局和残联等部门对接，确保危房改造户认定精准，实现应改尽改。

2.严格对不列入改造范围危房户的确认管理。对于危房户无改造意愿、自愿通过其他方式解决住房安全问题，由农户提出自愿放弃改造的书面意见，由村委会对其通过其他方式解决住房安全问题进行核实，乡镇政府复核，将佐证材料存档备查，不再纳入危房改造范围。乡镇必须提醒农户主动拆除或不再使用危房，并悬挂“房屋危险”等警示牌。对经确认不再列入改造范围的危房户，实行一户一档，将确认材料以及解决其住房安全问题方式的证明材料等进行归档，准确、真实地反映其意愿，防止应改未改问题的发生。

3.确保质量安全。各乡镇要严格执行《农村危房改造抗震安全基本要求（试行）》（建村〔2011〕115号），加强技术指导，编印和发放农房抗震鉴定及加固技术操作手册，引导和指导科学实施农房抗震改造，落实抗震要求，切实提高农房的抗震性能；要严格执行基本建设要求，改造后的农房要达到选址安全，地基坚实；基础牢靠，结构稳定，强度满足要求；抗震构造措施齐全，符合规定；围护结构与主体结构连接牢固，建筑材料质量合格。总体上，建筑面积适当、主要部件合格、房屋结构安全，墙体、梁柱、屋盖等修复完好，基本功能齐全，无漏雨、渗水等现象。特别是对C级危房改造户，要根据农房存在的构件连接、墙体开裂及屋面变形、漏雨等问题，采取针对性措施，确保加固改造后整体安全。要积极引导农民群众在门窗和维护结构上采取节能保温措施，提高节能保温效果。修缮加固改造要对危房主体结构进行加固，不能仅用于住房装饰装修（如墙面、地面贴瓷砖、吊顶、更换门窗等），更不能用于围墙、院门、车库等非住房设施。

4.大力推广加固改造方式。优先选择加固方式对危房进行改造，原则上C级危房必须采用加固方式改造。各乡镇要结合实际，组织动员科技人员，大力推广造价低、工期短、安全可靠的农房加固技术。加强对加固改造益处的宣传教育，制定鼓励加固政策，建立有效的组织实施方式。

5.保障安全和基本卫生条件。“四类和非四类重点对象”的农村危房改造要执行最低建设要求，必须达到主要部件合格、房屋结构安全。改造后的农房原则上应具备卫生厕所、人畜分离等基本居住卫生条件。

八、建设标准

坚持既保障居住安全又不盲目吊高胃口的建设标准，引导农户尽力而行、量力而为，避免因盲目攀比加重农户经济负担。

“四类重点对象”采取统建方式改造的房屋，建筑面积1至3人户控制在40-60平米以内，且1人户不低于20平米、2人户不低于30平米、3人户不低于40平米；3人以上户人均建筑面积不超过18平米，不得低于13平米。采用自建方式改造的房屋，建筑面积应适当，原则上不超过100平米，应避免因建房返贫。如遇婚嫁增加人口、家庭实际居住人口比户口本多等特殊情况，需适当增加建筑面积的，由各乡镇负责，必须提供亲属帮工、帮建等避免因建房返贫的有利佐证，并存入档案。

非“四类重点对象”符合补助条件的原址翻建户、异地新建户（原房屋处于危险场地不宜居住），原则上房屋面积控制在120平米以内，因人口过多、三代以上同堂等原因需要增加面积的，最高增幅不超过10%（其他非居住用房不计入面积）。对于户籍人口为7人及7人以上户且共同居住的，房屋面积控制在人均18平米以内。符合补助条件的修缮加固户改造后，要排除房屋屋面、梁、柱、墙体等结构构件所有危险点。

九、工程验收

危改户完成改造后，各乡镇成立专项验收工作小组，按照时间要求及时组织初步验收，逐户检查并填写验收表。乡镇初步验收合格后报县危房改造领导小组组织全面验收，县住建局组织第三方机构及相关成员单位进行逐户验收。验收不合格的，责令限期整改；验收合格的，经乡镇、村公示，达到补助资金拨付条件的由县财政拨付补助资金。

十、资金管理

农村危房改造补助资金实行专项管理、专账核算、专款专用。按照《中央财政农村危房改造补助资金管理办法》（财社〔2016〕216号）等相关文件规定，县财政部门要加强资金使用的监督管理，改造工程验收合格后，严格按补助标准，及时将危房改造资金通过银行“一卡通”方式一次性拨付到危改户个人账户，严禁截留、挤占、挪用或变相挪用。

十一、档案管理

对已批准列入农村危房改造范围的农户，在批准实施改造的同时，在农村危房改造工作领导小组办公室及各乡镇政府分别建立档案，实行一户一档的农户档案管理制度。农村危房改造纸质档案包括危房改造试点农户纸质档案表、农户个人申请（以宅基地本为准）、危房改造对象认定表、户籍证明、危房改造照片、协议（或改造户承诺书）、审核审批表、村乡公示情况照片、工程质量安全巡查指导记录表、乡镇危房改造验收表等材料。各乡镇要在完善和规范农户纸质档案管理与保存的基础上，严格执行农户纸质档案表信息化录入制度，安排专人将农户档案表及时、全面、真实、完整、准确地录入《农村危房改造脱贫攻坚三年行动农户档案信息检索系统》。各乡镇按照绩效考评和试行农户档案信息公开要求，加快农户档案录入进度，提高录入数据质量，加强对已录入农户档案信息的审核，合理处置系统中重复的农户档案。改造后农户住房产权归农户所有，并做好产权登记,真正做到“确认一户建档一户、录入一户，开工一户完善一户，竣工一户办结一户”。省住建厅将通过网上实时数据下发通报（省市政府以录入数据考核任务完成情况），严禁出现因录入不及时而被通报等情况，同时要提高录入质量，减少错误率、质疑率。

十二、保障措施

（一）加强组织领导。成立由政府县长任组长、分管县长任副组长，县住建、发改、民政、财政、自然资源和规划、扶贫、审计、林业和草原等相关部门为成员的农村危房改造建设工作领导小组，负责全县危房改造工作的组织协调、指导监督及检查验收等工作。领导小组下设办公室在县住建局。县住建局是农村危房改造工作的牵头部门，各乡镇是本辖区农村危房改造工作的实施主体，各乡镇一把手作为第一责任人，要精心制定方案，及时纠正处理以前的违规行为，确保农村危房改造工作扎实推进。

（二）明确工作职责。乡镇作为开展危房改造工作的第一责任单位，负责危房户的调查摸底、申请认定、审核审批、档案管理、信息录入、质量安全监督、竣工验收、资金申请与发放等具体工作；县住建局是农村危房改造工作的综合协调部门，负责及时安排农村危房改造工作任务，协调有关部门开展工作，指导各乡镇做好危房改造计划安排、危房户档案管理，组织督导检查和工程验收；县发改局负责牵头组织各乡镇政府编制农村危房改造规划，积极筹措改造资金；县民政、扶贫、残联负责做好建档立卡贫困户、低保户、分散供养特困人员和贫困残疾人家庭的调查摸底和认定，及时更新贫困户和低保户信息，加强信息共享；县财政局会同发改负责危房改造资金的监管及拨付，制定有关支持政策及资金管理制度，保障工作经费；县自然资源和规划、林业和草原局负责农村危房改造的土地供应政策，指导拆旧宅基地整理、复耕，优先办理危房改造户的土地手续和林木采伐许可手续；县审计局负责对补助资金的管理使用情况进行审计监督；县电视台负责做好宣传和舆论监督工作。各有关部门要各司其职，各负其责，密切配合，形成工作合力。

（三）加大培训宣传力度。要进一步加强对基层农村危房改造工作的指导和服务，广泛开展危房改造政策、施工技术、验收程序及标准等进行专题培训，重点解读复杂、棘手问题解决的具体措施，切实提高乡镇工作人员的工作水平。要强化政策宣传引导，全面推行农村危改政策《明白卡》制度，将危改户确认、申请、审核、审批程序，补助标准等内容全部纳入《明白卡》之中，确保每个危改户都能够简单明了的理解掌握相关程序及要求。要加强舆论宣传引导，突出榜样作用,宣传典型案例，形成正确的舆论导向。

（四）加强督导考核。各乡镇要严格按照河北省住房和城乡建设厅《关于推进农村危房改造实行“六公开”的通知》（冀建村〔2013〕14号）要求，加强危房改造施工现场质量安全巡查与指导监督,完善质量巡查制度和技术人员包村包户指导制度，及时发现、整改问题，确保质量安全达到标准、目标任务全面完成、综合效果得到提升。农村危房改造工作领导小组要定期对资金管理、使用、兑现等情况进行监督检查，及时发现纠正问题, 严肃处理、曝光挤占、挪用、骗取、套取、冒领、克扣、拖欠资金和向享受补助农户索要回扣、手续费等违法违规行为，涉嫌犯罪的将移交司法机关处理。对年度任务不能按时、按质完成或在项目实施过程中弄虚作假、徇私舞弊，情节较轻的进行通报批评；对违法违纪的由监察部门追究相关责任人的责任。各乡镇负责妥善处理本辖区内出现的群众上访、媒体负面报导等问题，造成恶劣影响的，将严厉追究相关人员法律责任。

附件：宽城满族自治县农村危房改造建设工作领导小组

宽城满族自治县

农村危房改造建设工作领导小组

组   长：张  成    县政府县长

副组长：刘长清   县政府副县长

成  员：赵凤存  县政府办公室主任

张鸿雁   县纪委常务副书记、县监察委副主任

张  谱   县住建局局长

杨利生   县委宣传部常务副部长

张卫国   县督考办主任

项  超   县财政局局长

徐庆丰   县林业和草原局局长

苏子兵   县发改局局长

玄国良   县审计局局长

拖伟永   县自然资源和规划局局长

陈克民   县民政局局长

衡瑞安   县扶贫办常务副主任

冯保升   县残联理事长

张树林   县电视台台长

侯晨光   县住建局副局长

许雪峰   宽城镇政府镇长

张德民   龙须门镇政府镇长

张富贵   峪耳崖镇政府镇长

何德福   板城镇政府镇长

何玉峰   汤道河镇政府镇长

杨天佐   碾子峪镇政府镇长

刘爱春   桲罗台镇政府镇长

刘太珍   松岭镇政府镇长

苏念刚   孟子岭乡政府乡长

刘占宏   铧尖乡政府乡长

祝  英   东川乡政府乡长

赵学勇   亮甲台镇政府镇长

唐浩辉   大字沟乡政府乡长

宁秀夫   苇子沟乡政府乡长

张金民   大石柱子乡政府乡长

才亚军   塌山乡政府乡长

吴剑英   化皮溜子镇政府镇长

赵庭然   独石沟乡政府乡长

领导小组下设办公室，办公室设在县住建局，办公室主任由张谱同志兼任，副主任由侯晨光同志兼任，联系电话:6988178。

宽城满族自治县人民政府办公室     2020年3月6日印发